Додаток № 4

Проект договору про закупівлю

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________

м. Київ                                                                                                           «____» ________ _______ року

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд   м. Києва», в особі ______________________ _______________________, який діє на підставі _________________, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

___________________________ «___________________________________», якеє переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості), в особі __________ _____________________, який діє на підставі _______________, в подальшому «Підрядник», з другої сторони, а разом поіменовані «Сторони»,уклали цей Договір підряду (надалі-Договір) про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати власними силами або силами субпідрядників та здати Замовнику в установлені даним Договором строки роботи по об’єкту: «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Розбирання будівель та споруд цеху №5 АТ «Перший Київський машинобудівний завод» (ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК») (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи) (надалі – роботи).

1.2. Підрядникгарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних в Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно чинного законодавства України, виконувати весь обсяг робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.

1.3. Перелік, обсяги та вимоги до виконання робіт за Договором визначенні в Технічному завданні на виконання робіт, що є невід’ємною частиною даного Договору (Додаток №1 до Договору).

1.4. Істотні умови даного Договору не повинні відрізнятись від умов пропозиції Підрядника і не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

1.5. Джерело фінансування робіт за Договором: бюджетні кошти.

- ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник гарантує виконання зобов'язань в складі і об'ємах, встановлених проектною документацією; якість виконуваних за Договором робіт повинна відповідати вимогам чинних ДСТУ, кошторисних норм України та Настанов, технічних умов та стандартів.

- ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Загальна вартість робіт за даним Договором становить _________________ грн. (____________), в тому числі ПДВ 20% – _______________ грн. (____________________). Договірна ціна даного Договору є динамічною.Договірна ціна робіт визначена Додатком № 2, який є невід'ємною частиною Договору.

3.2. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з ціноутворення у будівництві у відповідності до обсягів проектно-кошторисної документації.

3.3. У загальну вартість комплексу робіт згідно умов Договору включено всі витрати та ризики Підрядника, пов’язані з виконанням умов даного Договору.

3.4. Сторони встановили наступний порядок зміни договірної ціни:

Динамічна договірна ціна може бути змінена у випадках:

- зміна обсягів і складу робіт;

- внесення змін до проектної документації;

- у випадку зміни  ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- у випадку зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін;

- внесення змін до норм чинного законодавства, будівельних норм і правил, які впливають на вартість будівельних робіт;

- за результатами проходження та отримання висновку державної експертизи (експертної оцінки, експертного звіту);

- зміни вартості матеріальних ресурсів та роботи машин, механізмів, зміни рівня заробітної плати, норм прибутку, що відбулися з моменту затвердження зведеного кошторису до початку виконання будівельно-монтажних робіт;

- якщо виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору;

- в інших випадках передбачених законодавством України про закупівлі.

Перегляд договірної ціни повинен бути обґрунтований та підтверджений розрахунками і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод.

3.5. Якщо в процесі виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не передбачених Технічним завданням, і в зв'язку з цим у відповідному підвищенні договірної ціни, Підрядник зобов'язаний не пізніше 5 робочих днів до дати початку робіт письмово повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками та уточненням загальних строків виконання робіт. Замовник протягом 5 робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку та не узгодив необхідність виконання додаткових робіт та відповідного підвищення договірної ціни, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

- СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Строки виконання робіт встановлюються Договором. Невід'ємною частиною Договору є Календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених даним Договором (Додаток № 3до даного Договору).

4.2. Строк виконання робіт: 6 місяців з дати передачі будівельного майданчика.

Роботи вважаються виконаними тільки після їх передачі Замовнику в установленому даним Договором порядку.

4.3. Виконання робіт може бути закінчено достроково без погіршення результату виконаних робіт.

4.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір шляхом укладання додаткових угод в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- дії третіх осіб, які роблять неможливим належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії обумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- внесення змін до проектної документації;

- появи додаткових робіт;

- несвоєчасного фінансування робіт (призупинення, відсутність бюджетних коштів на фінансування робіт).

4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт або їх зупинення з внесенням відповідних змін у даний Договір.

4.6. У разі прийняття за взаємною згодою рішення про припинення робіт за цим Договором, Сторони складають двосторонній Акт, згідно з яким Замовник оплачує Підряднику фактично виконані роботи, після чого предмет і умови Договору  вважаються виконаними.

4.7. У разі якщо Підрядник не береться своєчасно за виконання Договору або виконує роботи повільно (відставання від календарного графіка більш ніж на 10 (десять) календарних днів), Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, оплативши фактично виконані Підрядником роботи.

4.8. У разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (відсутність коштів на фінансування тощо) в разі дії обставин, що не залежать від Підрядниката перешкоджають виконанню робіт за даним Договором (кліматичні умови, дії третіх осіб тощо) строки виконання робіт за даним Договором подовжуються на строк дії таких обставин. Рішення про перегляд термінів оформляється Сторонами шляхом укладення додаткової угоди з обґрунтуванням обставин, що стали підставою для перегляду термінів виконання робіт.

- ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт»(ф. №КБ-2в)(далі – Акт виконаних Робіт) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати»(ф. №КБ-3)(далі - Довідка),які наведені у додатках до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова), які,враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок Замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт, згідно з п. 5.3. даного Договору.

Обсяги матеріалів (металобрухту тощо)отриманих при розбиранні будівель, конструкцій та споруд, в ході виконання робіт за Договором, вносяться Підрядником до Актів виконаних Робіт (ф. №КБ-2в) і Довідок (ф. №КБ-3), відповідно до положень Настанови, для подальшого врахування їх у вартості будівництва (зворотних сум) при здійсненні взаєморозрахунків за Договором.

Компенсація вартості переробки будівельного сміття (утилізації), отриманого в ходів виконання робіт за Договором при розбиранні та знесенні будівель та споруд, компенсується Замовником Підряднику виключно на підставі комплекту підтвердних документів (Договір на виконання послуг, Акт надання послуг та інше) (оригінали для ознайомлення та засвідчені належним чином їх копії).

5.2. Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України, Замовник проводить оплату Підряднику за виконані роботи у відповідності з планом фінансування, у разі надходження бюджетних коштів. В разі відсутності фінансування, Підрядник має право виконувати обсяги робіт в межах  своїх (наявних) матеріальних  та фінансових ресурсів.

5.3. Замовник проводить розрахунки з Підрядником на умовах відстрочки платежу до 120 (ста двадцяти) календарних днів на підставі підписаних проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць –Актів виконаних Робіт (ф. № КБ-2в) та Довідки (ф. №КБ-3). На період дії правового режиму воєнного стану в Україні, розрахунки за виконані роботи можуть здійснюватися з відстрочкою платежу шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

5.4. Остаточні розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються в десятиденний термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт. Замовник має право затримувати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з вини Підрядника з недоробками/недоліками/дефектами, виявленими при прийманні виконаних робіт, до їх усунення.

5.5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування робіт.

5.6. До початку виконання робіт Підрядник повинен погодити з Замовником граничні рівні цінових показників на матеріали, конструкції, вироби та обладнання, в тому числі машини та механізми, що будуть застосовуватися при виконанні Робіт.

5.7. Вартість виконаних робіт визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

5.8. Розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, за умови наявності бюджетних коштів відповідного призначення.

5.9. У разі появи у Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, експертної організації, залученої Замовником, чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування в процесі виконання робіт або по їх закінченню, зауважень чи претензій до об’ємів чи вартості виконаних Підрядником робіт (а саме: перевищення виконаних об’ємів, неправильне застосування розцінок тощо), останній зобов’язується повернути різницю у вартості Робіт у п’ятиденний термін після отримання від Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, відповідної експертної організації, органів місцевого самоврядування відповідної письмової вимоги.

- БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

6.1. Замовник до початку виконання робіт передає, а Підрядник приймає відведений в установленому порядку будівельний майданчик (з усіма необхідними документами на виконання робіт, які оформлені відповідно до чинного законодавства України) по Акту прийому – передачі на період до завершення виконання Робіт.

6.2. Підрядник забезпечує огородження будівельного майданчика з встановленням будівельного паркану.

6.3. Підрядник забезпечує збереження переданого йому на період виконання робіт по цьому Договору майна і несе повну матеріальну відповідальність за всяке упущення, що потягнуло за собою втрату або пошкодження переданого йому майна.

6.4. Підрядник відповідає за дотримання санітарних, протипожежних правил, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки при виконанні робіт. У разі незабезпечення Підрядником належного санітарного стану на будівельному майданчику, Замовник може зняти з виконання до 10 % вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у формах № КБ-2в та №КБ-3.

6.5. Підрядник несе відповідальність за забезпечення безпеки руху в місцях виконання робіт.

6.6. Підрядник несе відповідальність за систематичне, а після закінчення робіт - остаточне, прибирання будівельного майданчика.

6.7. Після закінчення виконання повного обсягу робіт за Договором Підрядник протягом п’ятнадцяти календарних днів з дати підписання Акту про здачу робіт за Договором звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди.  Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

6.8. Підрядник отримує контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою згідно з чинним законодавством України, при необхідності із залученням представника Замовника.

- МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, охорона і передача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до підписання Акту про здачу робіт за Договором.

7.2. Підрядник забезпечує постачання на будівельний майданчик технологічного устаткування, яке необхідне для забезпечення виконання Робіт за Договором.

7.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити зважування матеріалів (металобрухту тощо), отриманих від розбирання будівель, конструкцій та споруд під час виконання робіт за Договором, для визначення та контролю їх обсягів.

7.4. У разі виникнення виробничої необхідності, матеріали, конструкції, вироби можуть постачатися Замовником за відповідним зверненням Підрядника.

7.5. Підрядник зобов’язаний щомісячно звітувати Замовнику про використання матеріальних ресурсів Замовника та повернути їх залишок після передачі Замовнику закінчених Робіт відповідно до Розділу 10 цього Договору.

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1.Замовник зобов’язаний:

8.1.1. Передати Підряднику будівельний майданчик по Акту прийому – передачі на період до завершення виконання Робіт.

8.1.2. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

8.1.3. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі, якщо такі існуватимуть.

8.1.4. У разі припинення виконання робіт оплатити Підряднику фактично виконані до припинення роботи та відшкодувати йому пов'язані з ними витрати.

8.1.5.  Повернути забезпечення виконання ДоговоруПідряднику в таких випадках:

- виконання Підрядником робіт, що є предметом даного Договору в повному обсязі;

- за рішенням суду щодо повернення забезпечення Договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

- у випадках,  передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі» та/або пунктом 21 Особливостей;

- розірвання даного Договору з ініціативи Замовника;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Забезпечення виконання Договорупідлягає поверненню Підряднику протягом п’яти  банківських днів з дня настання зазначених вище обставин.

8.2. Замовник має право:

8.2.1. Здійснювати контроль за відповідністю виконаних Підрядником робіт робочій документації та технічним умовам.

8.2.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами за рахунок Підрядника.

8.2.3. Відмовитися від виконання даного Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

8.2.4. Звернути забезпечення виконання Договору (як частину, так і повністю) на свою користь в разі повного або часткового невиконання Підрядником (з власної вини) робіт в строк, визначений Договором. Звернення  забезпечення на користь Замовника  здійснюється пропорційно до обсягу невчасно виконаних або невиконаних робіт в грошовому еквіваленті. Звернення забезпечення повністю або частково на користь Замовника не припиняє виконання Підрядником своїх зобов’язань за цим Договором.

8.2.5. Звертатись до Підрядника із запитами про хід виконання робіт та з інших питань, пов’язаних з виконанням даного Договору.

8.3. Підрядник зобов’язаний:

8.3.1.Не пізніше дати укладання даного Договору надати Замовнику забезпечення виконання Договору у розмірі 5 (п’яти) відсотків вартості Договору , що становить _____________________ грн. (________________) без ПДВ, у вигляді застави. Застава для забезпечення виконання Договору вноситься Виконавцем на користь Замовника шляхом перерахування грошових коштів на наступний  розрахунковий рахунок Замовника: IBAN: UA053057490000002600231068004 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Києва, код банку 305749.

8.3.2. До початку робіт розробити та погодити з Замовником проект виконання робіт та укласти договір з електропостачальною організацією.

8.3.3. Виконувати роботи у встановлені даним Договором строки відповідно до Технічного завдання та Договірної ціни, у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, графіком виконання робіт по мірі їх фінансування Замовником.

8.3.4. Укласти за власний рахунок договір зі спеціалізованою експертною організацією для проведення обстеження та встановлення обсягів матеріалів (металобрухту тощо), отриманих при розбиранні будівель, конструкцій та споруд в ході виконання Робіт за договором, для подальшого урахування їх у складі загальної вартості робіт за договором у якості зворотних сум та за результатами надати Замовнику Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості таких матеріалів (рухомих речей).

8.3.5.Забезпечити зважування матеріалів (металобрухту тощо), отриманих від розбирання будівель, конструкцій та споруд під час виконання робіт за Договором, для визначення та контролю їх обсягів.

8.3.6. Інформувати Замовника в письмовій формі про можливість призупинення або уповільнення виконання робіт через незалежні від Підрядника обставини в термін не більше 3-х календарних днів.

8.3.7. Вести виконавчу документацію, передбачену чинними будівельними нормами, стандартами та правилами.

8.3.8. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення всіх робіт передати Замовнику необхідну виконавчу документацію на виконані Роботи.

8.3.9. Забезпечувати на будівельному майданчику виконання заходів з техніки безпеки, охорони навколишнього середовища та безпеки руху автотранспорту.

8.3.10. До початку робіт за необхідністю погодити з відповідними органами Національної поліції схему організації дорожніх робіт на ділянці виконання робіт.

8.3.11. Забезпечувати охорону виконаних робіт та майна в цілому на території виконання Робіт за Договором, її освітлення, огородження та санітарний стан до моменту підписання Акту про здачу робіт за Договором.

8.3.12. За власний рахунок ліквідувати недоробки/недоліки/дефекти, які виникли з його вини та виявлені в ході приймання робіт.

8.3.13. Відшкодовувати власними силами та за власний рахунок збитки, завдані третім особам, якщо такі збитки пов’язані з діяльністю Підрядника в процесі виконання робіт по даному Договору.

8.3.14. Усувати недоробки/недоліки/дефекти в роботах, ресурсах, матеріалах, устаткуванні та/або невідповідності у цінах на ресурси, які виявлені Замовником або відповідними контролюючими, державними органами, експертними організаціями, авторським наглядом тощо в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Замовника.

8.3.15. За запитом Замовника надавати необхідну йому інформацію протягом одного робочого дня.

8.3.16. Безумовно повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості робіт.

8.3.17. Здійснювати оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

8.4. Підрядник має право:

8.4.1. Застосовувати будь-які технології та методи виконання робіт, які не погіршують якості робіт та не збільшують строки виконання робіт, без збільшення кошторисної вартості виконуваних робіт, за умови узгодження цих методів з Замовником та проектною організацією.

- КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА  ЯКІСТЮ РОБІТ

9.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт Технічному завданню, проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.

9.2. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу на місце виконання робіт для здійснення контролю за ходом виконання робіт, в тому числі і технічного нагляду.

9.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт діючим нормативним документам, проектній документації та Технічному завданню Замовник приймає рішення про усунення Підрядником за власний рахунок допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

9.4. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт, повинні мати Сертифікати якості, відповідати державним стандартам, будівельним нормам, та іншим нормативним документам, Технічному завданню та даному Договору.

9.5. Підрядник, який відповідно до цього Договору забезпечує постачання ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам, зобов’язаний  негайно провести їх заміну.

- ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

10.1. Після закінчення виконання робіт (етапу) Підрядник передає Замовнику Акт виконаних робіт у 4 (чотирьох) екземплярах.

Акти виконаних робіт попередньо мають пройти експертизу в державній або комунальній експертній організації, узгодженій з Замовником. Підрядник укладає договір з такою експертною організацієюна проведення перевірки Актів виконаних робіт щодо обсягів виконаних робіт та на відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам, при цьому витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника.

10.2. Надання актів виконаних робіт Замовнику здійснюється Підрядником станом на 25 число місяця, але не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення звітного місяця, з відміткою про проходження експертизи.

Акти виконаних Робіт, подані Підрядником після 25 числа звітного місяця, Замовником не приймаються та вважаються неподаними, при цьому обсяги виконаних робіт переносяться до Актів виконаних робіт наступного місяця.

10.3. Підрядник надає разом з Актами виконаних Робіт всі підтверджуючі документи (оригінали для ознайомлення та засвідчені належним чином їх копії) на матеріали, машини-механізми, а також акти на приховані роботи і виконавчу документацію, підписану Підрядником та інші документи, передбачені чинними ДСТУ, кошторисними нормами України та Настановами. У разі ненадання вказаних документів Акти не приймаються на розгляд Замовником.

10.4. Обсяги робіт перед Замовником захищаються Підрядником. При погодженні обсягів з Замовником може бути залучено представника субпідрядної організації, у разі виконання робіт субпідрядником, та за наявності згоди Замовника.

Після 5 числа місяця наступного за звітним підтвердження обсягів робіт припиняється.

10.5. Здавання-прийняття робіт за цим Договором здійснюється за проміжними Актами виконаних робіт щомісяця та після закінчення усього комплексу робіт за Актом про здачу робіт за Договором. Оформлення проміжних актів виконаних робіт та кінцевого акту, а також додатків і необхідних документів до них, здійснюється Підрядником.

10.6. Замовник зобов’язується розпочати прийняття робіт за проміжними Актами виконаних робіт та Актом про здачу робіт за Договором негайно після отримання відповідного повідомлення Підрядника. До повідомлення Підрядника про готовність до передачі/здачі робіт прирівнюється надання Замовнику оформленого Акту виконаних робіт або Акту про здачу робіт за Договором. Фінансування витрат на організацію приймання виконаних робіт покладається на Підрядника.

10.7. Замовник протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення Підрядника про готовність до передачі робіт забезпечує прийняття робіт та підписання відповідного проміжного Акту виконаних робіт або Акту про здачу робіт за Договором або надає мотивовану відмову з переліком необхідних доопрацювань. Термін виправлення недоліків Сторони погоджують додатково.

10.8. Недоліки/недоробки/дефекти у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки/недоробки/дефекти, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуває недоліки/недоробки/дефекти своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

10.9. Якщо виявлені недоліки/недоробки/дефекти не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни і компенсації збитків.

- ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

11.1. Підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. При цьому Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників перед Замовником.

11.2. Замовник письмово погоджує перелік субпідрядників, що залучаються, і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможних організацій.

11.3. До початку виконання робіт субпідрядними організаціями Підрядник повинен погодити з Замовником ціни на матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися субпідрядниками, а також ціни на роботи, які виконуватимуться субпідрядниками.

11.4. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, здійснює Підрядник. Відповідальність за строки та якість виконаних субпідрядниками робіт перед Замовником несе Підрядник.

11.5. Оплата робіт, виконаних субпідрядникомможе здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику на основі подання Підрядника. У разі здійснення розрахунків із субпідрядниками Замовником, Підрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт, подає Замовнику для здійснення розрахунків документ про розподіл вартості виконаних робіт між ним та субпідрядниками.

11.6. Замовник і субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За порушення строків виконання робіт за Договором Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ. Підрядник не відповідає за порушення строків виконання робіт у разі неналежного їх фінансування Замовником, згідно цього Договору.

12.2. Замовник за порушення строків оплати робіт за даним Договоромза умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника, сплачує на користь Підрядника пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплачених робіт за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Замовник звільняється від майнової відповідальності (сплати неустойки (пені, штрафу) перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів, та зобов’язується оплатити виконані роботи (етапи робіт) протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.

12.3. Бюджетні зобов’язання Замовника перед Підрядником за даним Договором виникають з моменту виділення та в межах бюджетних асигнувань відповідного призначення.

12.4. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони виникли з вини третьої сторони.

12.5. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

12.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

12.7. Сторони мають право не застосовувати штрафні санкції.

- ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов у разі настання обставин непереборної сили, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору підряду в силу, що унеможливлює виконання умов Договору підряду. Форс-мажорними обставинами є, зокрема, але не виключно стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежа, війна, масові заворушення, страйки, військові дії, втручання зі сторони влади, зміни законодавства, які впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором підряду. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором підряду, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

13.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов’язків за Договорому зв’язку із виникненням таких обставин, зобов’язана у письмовій формі повідомити іншу Сторону протягом 3-х календарних днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них у майбутньому.

13.3. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, з доданням підтвердження Торгово-Промислової палати України та/або іншого компетентного органу.

- РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ

14.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження результатів Робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. У разі знищення або пошкодження, зумовлене діями/бездіяльністю Підрядника, останній повинен відшкодувати Замовнику усі пов’язані із цим збитки.

- ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Призупинення робіт і дострокове розірвання даного Договору допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків визначених п. 15.2. Договору.

Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або дострокове розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менш ніж за 15 днів до вступу в дію цього рішення.

15.2. Замовник та Підрядник можуть достроково розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадках, зазначених нижче.

15.2.1. Замовник має право у будь-який час до закінчення робіт достроково розірвати даний Договір в односторонньому порядку, оплативши Підряднику фактично виконану частину робіт за таких обставин, але не виключно:

- якщо Підрядник впродовж 5  робочих днів від запланованої за цим Договором дати не розпочав роботи або має місце відставання від календарного плану виконання робіт більше ніж на 10 календарних днів, за виключенням передбачених цим Договором випадків, коли таке відставання не залежить від Підрядника;

- за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

- порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання Підрядника банкрутом.

- ліквідація Підрядника.

У разі дострокового розірвання даного Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника, Підрядник протягом 5 (п’яти) днів після прийняття  відповідного рішення за актом передає Замовнику виконані роботи, належні Замовнику та устаткування, будівельний майданчик.

При достроковому розірванні даного Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника, Замовник має право вимагати у Підрядника відшкодування збитків в повному обсязі, завданих порушеннями з боку Підрядника, які призвели до дострокового розірвання  Договору.

15.2.2. Підрядник має право відмовитись від Договору у разі банкрутства, ліквідації або реорганізації Замовника.

Даний Договір вважається достроково розірваним в односторонньому порядку через 10 (десять) днів з моменту відправлення Стороною письмового повідомлення цінним листом з описом вкладення на адресу іншої Сторони.

15.3.  Замовник має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт  у разі виявлення недоліків/дефектів, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків/дефектів, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або виправити їх своїми або залученими силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, в повному обсязі відшкодовуються Підрядником.

15.4. Договір вважається розірваним після підписання додаткової угоди про розірвання Договору уповноваженими представниками обох сторін та скріплення печатками, крім випадків, визначених у п. 15.2. даного Договору.

15.5. При достроковому розірванні Договору сторони проводять розрахунки за фактично виконані роботи. Всі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту ухвалення відповідного рішення. Протягом п'ятнадцяти календарних днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата, за умови наявності бюджетних коштів відповідного призначення або пред'являються обґрунтовані мотиви відмови.

15.6. Замовник має право пропонувати Підряднику зміни до цього Договорув односторонньому порядку, якщо такі зміни викликані змінами у чинному законодавстві України. Зміни до Договору вносяться шляхом підписання сторонами додаткової угоди.

- ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.

16.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

- ДОДАТКОВІ УМОВИ

17.1. Сторони підтверджують, що укладання та виконання ними зобов’язань за даним Договором не суперечать нормам чинного в Україні законодавства та відповідають його вимогам, а також підтверджують те, що укладення та виконання ними цього Договору не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх статутних та внутрішніх документів чи інших нормативних актів.

17.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів. Якщо одна зі Сторін змінить під час дії Договору реквізити (розрахунковий рахунок, місцезнаходження, свідоцтво платника ПДВ, керівника тощо), зазначені у розділі 20 Договору, вона зобов’язана не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати таких змін повідомити про це іншу Сторону.

17.3. Сторони зобов’язані невідкладно (протягом 3 (трьох) календарних днів) повідомляти одна одну про порушення справи про банкрутство відносно себе. У випадку реорганізації, ліквідації, зміни назви однієї зі Сторін Договору, така Сторона зобов’язана повідомити про зазначені зміни іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати таких змін. У протилежному випадку, інша Сторона не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з неповідомленням (невчасним повідомленням) про зазначені зміни.

17.4. Даний Договір складений українською мовою в 2-х автентичних екземплярах, по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

17.5. Підрядник несе відповідальність за безпеку дорожнього руху на цій ділянці протягом всього періоду виконання робіт до підписання Акту здачі робіт за Договором.

17.6. Сторони не мають права передавати права та обов'язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

17.7. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

17.8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії шляхом укладання додаткових угод.

- СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

18.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до _____________, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

18.2. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

- ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

19. Додатки:

19.1.  Додаток №1 – Технічне завдання.

19.2. Додаток №2 – Договірна ціна.

19.3. Додаток №3 – Календарний графік виконання робіт.

19.4. Додаток №4 – План фінансування.

- ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» |  |